中国农业科学院基本建设规划

（2010-2020年）

（征求意见稿）

基本建设局

2009年12月

目  录

前言	I

一、形势与挑战	2

（一）基本建设成就	2

（二）机遇与挑战	3

（三）主要问题	5

二、指导思想和原则	7

（一）指导思想	7

（二）原则	8

三、目标和任务	10

（一）目标	10

（二）任务	11

四、建设重点	21

（一）综合研究中心	21

（二）综合试验示范基地	28

（三）专用实验室和基地	31

（四）重点保障设施	32

五、投资估算和资金筹措	35

六、效益评价	36

（一）科技创新基础条件建设将有力推进我国农业科技创新体系的形成	36

（二）科技创新配套设施建设将促进我国农业科技创新的高效可持续发展	37

七、保障措施	38

（一）加强规划宣传，多方筹措建设资金	38

（二）加强组织实施，确保重点项目有序启动	38

（三）加强在建项目管理，确保项目建设如期完成	39

（四）创新建成后运行机制，确保项目高效运转	39

- 前言

未来十年是我国发展现代农业、建设创新型国家的重要时期，是农业科技率先进入世界先进行列的冲刺阶段。中国农业科学院作为国家队、主力军和领头羊，承担着我国农业科技基础性工作、基础研究、应用基础研究、前沿高技术研究、共性关键技术研究以及重大技术集成与示范、推广与转化的重大任务，肩负着发展农业科学技术、培养高级农业科研人才、组织全国农业科研协作、开展国际合作与交流、代表国家参与国际竞争、服务宏观决策的历史使命。

近年来，中国农业科学院加大了学科调整和整合力度，强化了优势学科群和重点学科的建设，积极推进科研基础条件建设，但与《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《农业科技发展规划（2006-2020年）》的战略目标和具体要求相比，还存在较大差距。

为了大幅度提高我国农业科技创新支撑和服务能力，特编制本规划。力争通过十年的努力，建设一批国际领先的、高度共享的、面向未来的国家农业综合研究中心、国家农业综合试验示范基地，打造一批国际一流的现代化农业科研院所，跨越式提升我国农业科技创新能力，为我国农业科技于2020年率先进入世界先进行列，为发展现代农业、保障国家粮食安全提供强有力的支撑。

- 一、形势与挑战

- （一）基本建设成就

“十五”期间基本建设投资持续增长，全院累计投资10.5亿元，较“九五”期间增长57.0%；“十一五”前四年累计投资11.8亿元，较“十五”期间投资总额增长12.3%。共建成科研实验用房46.3万平方米，温网室10.8万平方米，建设总规模57.2万平方米;购置科研仪器设备1.1万台（套），价值12.6亿元；大幅度地改善和提升了科研基础条件，有力地促进了各项事业的发展。

——重大科研基础设施建设初见成效。“十五”以来，已建成中国农作物基因资源与基因改良重大科学工程、中日农业技术研究发展中心、农产品质量标准与检验检测研究中心等重大科研基础设施，在建的国家农业生物安全科学中心、国家动物疫病防控生物安全四级实验室和国家口蹄疫参考实验室等重大科研基础设施，在农作物基因资源挖掘和改良、农产品质量标准与检测、动物疫病防控、植物保护等领域构建或即将构建一批具有较强国际影响力的科研平台。

——重点实验室建设稳步提升。通过加强实验室基础条件建设，实现了水稻生物学等3个部级实验室升级为国家重点实验室，作物生理与栽培等12个院重点实验室升级为部重点实验室，初步建立起全院实验室逐步升级的良性发展模式。

——野外科学观测站网络框架初步形成。支持了包括资源、生态、环境等24个部级野外科学观测试验站，其中5个升级为国家级野外科学观测研究站，初步形成了农业科研野外科学观测体系。

——院所区基础设施日益改善。支持了院部大院等9个院所区综合改造，改善了院所区环境，提升了基础设施保障能力；新建棉花所等5个新所区建设，实现了所区搬迁，不仅跨跃式提升了基础设施保障能力，而且拓宽了研究所可持续发展的空间。

基建能力ging检验检测研究中心、也培育，畜禽水产0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000“十五”以来，中国农业科学院高度重视基本建设工作，专门成立基本建设局，各研究所陆续成立专职管理机构，管理队伍日益壮大，专业人才不断充实，规章制度更加健全，在项目实施、监管和人才培训等方面开展了卓有成效的工作，全院基本建设工作保持了良好的发展态势。

- （二）机遇与挑战

——实现2020年建设创新型国家、我国农业科技整体实力进入世界前列的奋斗目标，迫切要求加快建设国际一流的科技创新重大科研基础设施。科技立国、创新强国已成为21世纪的共识，世界各国都将科技创新能力建设放在极其重要的战略地位，加大对科技创新能力建设的投入。实现“到2020年将我国建设成为创新型国家”、“农业科技整体实力进入世界前列”的宏伟战略目标，必然要求大幅度提高农业科技自主创新能力和国际竞争力，必然要求具有一流的科研支撑体系、一流的科研装备、一流的运行体制。目前我国农业科研基础设施还普遍存在规模小、标准低、体系不完善的问题，尤其缺乏综合性重大科研基础设施，难以凝聚领军人才，难以开展高水平研究，制约着我国农业科技整体水平的进一步提升，亟需在我国农业科技的若干优势领域和前沿领域构建一批国际先进且有重大影响的科技创新基础设施平台，大幅度提高装备水平，聚集和培养一流的科技创新团队，取得一批重大突破性科技成果，全面提高我国农业科技自主创新能力，成为农业科技快速进步的引领者。

——建设国家农业科技创新体系和现代农业产业技术体系，保障国家食物安全、粮食安全、生态安全和农业可持续发展，迫切要求加快完善科技创新基础条件体系。农业是国民经济的基础，农业发展的关键在科技进步。建设国家农业科技创新体系是党中央作出的重大战略部署，加快发展现代农业产业技术体系是现阶段推进国家农业科技创新体系建设、加快农业现代化的重大举措。农业科学是一门试验性较强的科学，一流的创新能力需要一流的创新基础条件支撑，一流的基础条件应该包括完善的野外科学观测台站、实验室和试验基地；农业科技创新活动有很强的区域性和综合性，科研基础条件的建设需要紧密结合农业区划和优势农产品区域布局。当前，我国农业科研基础条件对实验室建设支持多，对试验基地支持少，现有的试验基地布局不够科学，难以形成一个完整的发现、解决和示范推广的科技创新路径，急需加强农业领域试验基地（站）的系统化、规模化建设，完善科技创新基础条件体系，整体提升保障国家食物安全、粮食安全、生态安全和农业可持续发展的科技创新支撑能力。

——建设“三个中心、一个基地”，打造一流现代科研院所，迫切要求系统提升基础设施保障能力。农业科研院所是国家科技创新体系的基本单元，基础设施是科研院所发展的基石。充裕的科研用地、现代的服务设施、坚实的保障能力、高效的运转机制，是中国农业科学院加强科技创新、成果转化、国际合作交流和人才培养等的必要条件。当前，中国农业科学院院所区基础设施水平和一流现代科研院所还有一定的差距，着力加强院所区建设是中国农业科学院未来十年基本建设的重要内容之一。

- （三）主要问题

“十五”以来，中国农业科学院基本建设取得了长足发展，初步具备了支撑科技创新的基本条件，但与发展现代农业、构建农业科技创新体系、建设现代化一流科研院所等对农业科技创新的需求相比，当前的基础设施条件还有较大差距。突出表现在：

——科技创新重大科研基础设施缺乏，难以支撑我国农业科技自主创新走向世界前列。科技创新重大科研基础是构建综合性科技创新平台的物质基础，是规模化、多学科、高精尖、开放共享的现代科技创新的物质载体。中国农业科学院除在农作物基因资源挖掘和改良、农产品质量标准与检测等领域外，在动物种质资源的保存与新品种定向培育、农产品精深加工与现代储运、农业生物质综合开发利用、多功能农业装备与设施等其它重点优势领域尚无重大科研基础设施和综合性科技创新平台，科技资源难以整合，高水平科研团队难以聚集，关键技术难以突破，重大成果难以培育，整体优势难以发挥。

——科技创新基础条件体系还不完善，直接影响科技创新效率。农业科技创新不仅需要实验室、试验基地、野外科学观测台站、资源收集保存设施、科学数据收集与处理等科研设施，还需要科技合作与交流、人才培养以及公共服务等配套设施。以前的基本建设对实验室、野外科学观测站等基础设施建设支持较多，对资源收集保存、试验基地、科技合作与交流、人才培养等的基础设施支持不够，支撑科技创新条件不配套、不完善，影响科技创新效率，特别是资源收集保存、试验基地等基础设施的不配套还局部形成科技创新技术路线上的瓶颈，如中国农作物基因资源与改良重大科学工程搭建了一流的基因资源和基因改良平台，但由于作物种质资源鉴定基地网络缺失，难以对现有资源性状进行充分鉴定，难以发掘有效基因，更难以培育重大突破性的新品种。此外，农业科技创新要适应农业生态区域差异大的特点，要服务于农业生产，目前中国农业科学院科技创新基础条件的区域布局还需要完善，以在农产品主产区和典型农业生态区方面具备更好的代表性和示范性。

——科技创新基础设施标准低、规模小，缺少大型实验装置，难以支撑高水平、规模化研究。中国农业科学院试验基地小而散，建设标准低，规范性和综合配套性差，不利于多学科通用和共享，不利于扩大影响，不利于辐射带动科技创新和成果推广应用。常规性科研仪器设备较多，大型高精尖设备较少，特别是气候变化环境模拟舱、SPF实验动物房等大型科研装置、设施十分匮乏，难以开展高精尖、大规模的实验，难以支撑高水平、规模化的研究。

——管理体制机制尚不健全、制约因素多，难以适应科技创新基础条件建设快速发展的需要。基本建设统筹协调力度不够，科技创新基础条件资源整合能力弱，不利于科技创新重大科研基础设施项目的筹划与建设，也不利于有效的共建、共享。已建成的科技创新基础设施项目缺乏持续稳定的运行经费支持，致使部分功能无法发挥预期效益。高素质、专业化的基本建设管理人才不足，还不能完全适应发展快、项目多、要求严的基本建设管理需要。

- 二、指导思想和原则

- （一）指导思想

以科学发展观为指导，依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《农业科技发展规划（2006-2020年）》，围绕保障食物安全、粮食安全、生态安全、发展现代农业等国家重大需求和战略部署，把握“支撑科技自主创新、强化科技服务三农、提升基础保障水平”主线，夯实中国农业科学院科研基础条件，为实现我国农业科技整体实力率先进入世界前列提供全面的、强有力的基础条件支撑。

支撑科技自主创新，就是围绕国家农业创新基地建设这一中心任务，打造一流的科研基础条件，切实强化科技自主创新能力。主要是：遵循农业科技创新规律，加强资源整合，在重点领域建设一批具有重大国际影响的综合研究中心，完善一批高水平专业实验室和野外科学观测试验台站。

强化科技服务三农，就是围绕依靠科技进步提高农业综合生产能力的目标，切实强化农业科技综合服务能力。主要是：围绕优势农产品主产区，优化农业科研基础条件区域布局，在农产品主产区建设一批国家农业综合试验示范基地，大力完善农业检验检测体系，提升农业产业工程化能力。

提升基础保障水平，就是围绕科技创新活动，提升科研公共基础保障能力。主要是：满足基本的科研办公用房和专业试验基地需求，提供安全高效的所区和基地供水、供电、供气保障，改善、美化环境，为打造一流的现代科研院所提供环境和谐、配套完善、保障有力的基础设施条件。

- （二）原则

——科研为本，支撑发展。以支撑科技自主创新能力提升为目标，服务国家需求，按照“科研基础条件建设支撑创新能力提升，创新能力提升促进重点领域发展，重点领域发展服务国家战略需求”的思路，大力推进科技创新重大科研基础设施建设，进一步巩固和强化优势学科，培育与发展新兴学科、交叉学科，在重大关键领域进行超前部署重大科研基础设施，支撑和引领我国农业科技创新能力的提高。

——整合资源，优化布局。以顶层设计为手段，围绕科技创新重点领域，通过整合院所优势资源，构建综合研究中心；结合我国粮食主产区、优势农产品区划及典型农业生态区分布，建设综合试验示范基地。推进新一轮农业科研基础条件建设布局，促进科研基础条件资源在学科领域、区域布局、创新链条等方面的优化配置，使全院科研基础条件建设与布局更加符合农业科技自主创新的需求，更加符合服务农业生产的需要。

——完善体系，重点跨越。以支撑全面、协调、可持续发展为方向，遵循科技创新规律和学科发展规律，完善实验室、野外试验基地、资源保存圃库等农业科技创新基础条件，提升公共服务基础条件对科技创新的保障能力，实现科技创新基础条件的体系化、标准化，提高科技创新效率。依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《农业科技发展规划（2006-2020年）》确立的国家战略需求和重点发展领域，通过综合研究中心建设，着力搭建一批整合能力强、创新效率高、国际影响力大的综合性科技创新平台，实现重点领域科技创新能力的跨越式提升。

——统筹规划，效益优先。兼顾国家需求与自身发展、战略部署与当前急需、知识创新与农业生产等多种因素，进行统筹考虑，以建设综合研究中心为纽带，整合实验室、试验基地、资源保存、科学观测等条件需求；以区域性综合试验基地建设为龙头，整合科学试验、观测，科技成果集成、示范推广等条件需求。通过统筹规划，有效整合资源、需求，做大做强基本建设项目，搭建高效共享平台，实现公共财政投资效益最大化。

- 三、目标和任务

- （一）目标

以支撑农业科技自主创新为核心，以加强农业科研基础条件建设为途径，加快实施“111工程”，即在重点创新领域打造一批设备精良、设施配套的具备国际领先水平的国家综合研究中心，在主要优势农产品产业带和生态区构建一批规模化、标准化的具备示范带动作用的国家农业综合试验示范基地，同时建设一批具备环境和谐、设施完善、功能齐全的基础条件的现代化科研院所。

一是着力加强《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《农业科技发展规划（2006-2020年）》确立的重点领域科技创新能力建设，在每个重点发展的优势领域，至少打造一个国际领先的综合研究中心。通过综合研究中心的建设，在每个重点发展的优势领域至少具备一个符合国家重点实验室条件的实验室（含专业试验基地）；在植物保护、农田环境（土、肥、水、气）、草原生态等研究领域建设一批标准化的野外科学观测试验台站网（附表一：中国农业科学院野外科学观测试验站一览表；附图一：中国农业科学院野外科学观测试验站分布图）。形成我国农业科技自主创新的核心平台，代表中国参与国际农业科技竞争，实现我国农业科技于2020年率先进入世界先进行列。

二是着力加强综合试验示范基地建设，优化布局，在每个典型性的优势农产品产业带和农业生态区至少打造一个具有重大试验示范影响和很强辐射带动的国家农业科技综合试验示范基地；同时，依托中国农业科学院科技优势，在行业重大关键技术、重大动物疫病防控及主要农产品安全领域建设一批国家工程实验室、参考实验室、农产品质量安全检验检测中心等。

三是着力加强院所基础设施建设，加快新所区基础设施建设、老所区基础设施改造和专业试验基地建设，确保科研用房人均面积至少达到国家级科研单位平均水平，院所区水、电、气等公共基础保障能力至少满足10年发展需求，从事作物、动物、农业工程和资源环境等研究的研究所在所在地具备一个标准化的专业试验基地，基本实现“以人为本、环境友好、资源节约、保障有力”的支持现代科研院所可持续发展的基础条件。

- （二）任务

1、支撑科技自主创新建设任务

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》要求重点开展农业生物遗传改良和农业可持续发展等科学问题的基础研究，如重要农业生物基因和功能基因组及相关“组”学，高效规模化农作物、畜禽转基因技术体系，生物多样性与新品种培育的遗传学基础，植物抗逆性及水分养分和光能高效利用机理，农业生物与生态环境的相互作用，农业生物安全与主要病虫害控制原理等。《农业科技发展规划（2006-2020年）》要求重点开展事关现代农业发展全局性、战略性、关键性的重大核心技术研究，如种质资源发掘、保存和创新与新品种定向培育，畜禽健康养殖与疫病防控，农产品精深加工与现代储运，农业生物质综合开发利用，农业生态安全，高效农业投入品创制和生态农业技术，多功能农业装备与设施，农业精准作业与信息化，农产品质量安全、转基因生物新品种培育及主要农作物规模化制种技术等。

结合中国农业科学院现有基础条件和学科发展优势，加强以下领域创新支撑能力建设：

（1）农作物种质资源与新品种培育领域

——创新方向：突破种质创新利用、高效育种理论和技术；重点加强具有自主知识产权的优质农作物新品种选育。

——现有条件：已建国家作物种质资源保存长期库1座，中期库10座，但种质资源长期库建成年代较早，库容已严重不足；已建有中国农作物基因资源与基因改良重大科学工程，但缺少农业高效育种理论和技术研究平台；在北京院本部、昌平建有用于作物鉴定的试验基地，缺少水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、油菜等大宗作物的在主产区规模化新品种选育及示范基地；在辽宁、河南和北京建有苹果、梨、桃、葡萄、蔬菜和花卉等研究设施，但缺少园艺作物种质创新利用、高效育种理论研究、新品种选育的综合性平台。

——建设任务：完善和提升农作物种质资源保存及鉴定设施，增加长期保存容量；加强农业生物技术研究平台建设，加快种质创新利用、高效育种理论和技术突破；建设园艺科技创新和马铃薯研究平台，提升园艺科技创新综合能力；在东北建设玉米、大豆、北方水稻等作物品种选育试验基地，在华北、黄淮海建设冬小麦、夏玉米等作物品种选育试验基地，在长江流域建设南方水稻、油料作物等品种选育试验基地，在新疆绿州建设棉花品种选育试验基地，在海南和青海、河北建设加代繁育试验基地。

（2）植物病虫害预防与控制领域

——创新方向：农作物病虫草鼠等有害生物的灾变机理与控制技术研究，危险性外来生物的入侵机理、预警和控制技术研究，农业转基因生物的安全性评价。

——现有条件：已建成植物病虫害国家重点实验室，在建国家农业生物安全科学中心，初步建成河北、河南、广西、内蒙古、甘肃等野外观测试验站，有效支撑了农业生物安全与主要病虫害控制原理研究，以及农作物有害生物预警和农业转基因生物的安全性评价，但生物防治研究、新型农药创制基础设施薄弱，植物保护野外观测试验站在农业主产区及传播路径布局还不完善，现有广西、甘肃观测试验站基础设施薄弱。

——建设任务：加强农业生物防治资源保存库和研究以及新型农药创制基础设施建设，新建东北、新疆、海南、长江流域野外观试验站，加强广西、甘肃观测试验站基础设施建设。

（3）畜禽种质资源与新品种培育领域

——创新方向：突破优质高效畜禽育种和特色资源开发利用关键技术；完善种质资源保存体系、遗传育种体系和高效遗传种质监测体系。

——现有条件：已初步建成畜禽遗传实验室、试验基地和遗传资源体细胞库，尚未形成高水平、现代化的畜禽育种综合创新平台和育种体系。

——建设任务：完善畜禽种质资源保存基础设施，建设适应现代畜牧业发展需要的畜禽育种综合创新平台。

（4）动物疫病预防与控制领域

——创新方向：研究病原生物学、流行病学、诊断学、免疫防控等新技术，开发新型疫苗、化学合成药、中兽药和诊断试剂等新产品，建设动物疫病防控监测预警、生态安全评价与防控技术体系。

——现有条件：已建成国家禽流感参考实验室，正在建设国家口蹄疫参考实验室、国家动物疫病防控生物安全四级实验室。哈尔滨兽医所、兰州兽医所、北京畜牧兽医所和上海兽医所分别承担中国动物卫生与流行病学中心分中心的研究和防控职能，上海分中心原从事专业动物疫病研究，北京分中心起步较晚，需要系统地进行科研基础设施建设。化学合成药、中兽药等研究有一定的基础设施，但新型兽药创制缺乏高标准基础设施。野生动物疫病科研基础设施比较落后。实验动物质量和数量严重不足，影响动物疫病研究水平。

——建设任务：加强哈尔滨、兰州分中心基础研究设施建设，加快建设上海、北京分中心（包括生物安全三级实验室），健全中国动物卫生与流行病学中心研究和防控体系；加强新型兽药创制基础设施和SPF级实验动物繁殖饲养能力建设；建设野生动物疫病流行病学监测和控制综合研究平台。

（5）地力培育与区域治理领域

——创新方向：重点完善耕地质量监测、高效种植、农作制度的机理研究和适用技术；重点突破障碍性土壤溯源与改良以及区域治理技术体系。

——现有条件：初步构建全国农业土壤肥力效益野外研究站网络、南方红黄壤地区农业生态环境监测试验站等监测体系，但缺少中低产田综合改造、污染土壤修复等理论创新和关键技术突破的支撑条件。

——建设任务：建设围绕中低产田综合改造、污染土壤修复等理论创新和关键技术突破的综合研究平台；在我国粮食主产区分别建立区域土壤质量研究试验站，开展区域性的土壤质量技术研究与成果示范应用；在现有国家土壤肥力与肥料监测基地网站、中国农业科学院农业环境野外试验站网的基础上，扩充监测站点，对我国主要农区不同气候带的农业环境进行长期监测，并增加农产品产地环境质量、农情监测等内容。

（6）高效健康养殖与饲料领域

——创新方向：重点开展高效安全健康养殖与饲料配制机理及技术研发；重点突破优质饲料资源安全与高效利用、规模化健康养殖和养殖废弃物资源化利用等关键技术。

——现有条件：已建有国家动物营养国家重点实验室、国家饲料工程技术中心，正在筹建生物饲料开发国家工程研究中心，但缺少动物营养与健康养殖相结合的综合性研究平台，缺少规模化和规范化动物实验基地。

——建设任务：建设围绕健康养殖和饲料资源开发与高效利用综合研究平台，开展技术研究与成果示范推广。

（7）农产品加工与贮藏领域

——创新方向：重点突破农副产品现代采后加工、储运、保鲜技术；重点研究农副产品精深加工技术和装备研发、农产品质量全程控制技术。

——现有条件：已初步形成全国农产品加工技术研发体系，但缺少从事基础理论和关键共性技术研究的综合性创新平台。

——建设任务：建设农产品加工技术研究平台

（8）现代农业装备与设施领域

——创新方向：重点突破主要优势农产品生产全程机械化关键技术与装备、研发山地丘陵区域适用的轻便小型农机具和现代节能环保型设施农业成套装备。

——现有条件：初步具备小型农业机械工程研发和质量监督检验测试条件，但缺乏农机具关键技术自主研发与推广的综合平台。

——建设任务：加强现代农业装备综合创新平台建设，包括种植、收获、植保以及节水等装备，加强农业机械综合试验基地建设，加强现代设施农业科技创新平台建设。

（9）农业资源高效利用领域

——创新方向：重点突破农业气候资源、水资源等的综合高效利用和农业防灾减灾关键技术；重点研究农业气象灾害评价技术体系和适应气候变化的农业可持续发展技术体系。

——现有条件：建有中日农业技术研究发展中心，初步形成农业环境气候和水资源利用监测网络，在建农业部旱作节水创新基地，尚缺少大型可控性农业气象灾害逆境模设施以及气象灾害损失评价平台，缺少农艺节水、工程节水、生物节水以及劣质水农业应用等的综合性研究平台。

——建设任务：建设气候变化与农业减灾研究综合研究平台，加强农业水资源高效利用综合研究平台建设，进一步完善农业气候和水资源利用监测网络。

（10）生物质资源转化与综合利用

——创新方向：重点突破非粮能源植物种质挖掘、新品种选育与高产低耗栽培技术等；重点研究农作物秸秆、畜禽粪便等农业废弃物转化与综合利用关键技术。

——现有条件：已有生物质能源研究力量比较分散，基础设施薄弱，需要建立高度开放共享的综合性研究平台。

——建设任务：加强沼气科技创新平台建设，加强非粮能源植物种质挖掘、新品种选育与高产低耗栽培技术等基础条件建设，加强农业生物质资源循环高效利用技术集成示范基地建设。

（11）农业信息与数字农业领域

——创新方向：重点突破动植物生长和生态环境信息数字化采集与模拟技术；重点完善农业遥感、智能化农业预警等数字农业核心技术；重点建设远程数字化信息服务技术及设备。

——现有条件：初步具备开展农业资源遥感与数字农业、智能化农业分析与预警技术等的基础条件，亟需统筹资源构建数字农业综合研究平台。

——建设任务：加强农业遥感与数字农业综合研究平台建设，加强农业信息采集基地及网络建设。

（12）农业微生物资源与应用领域

——创新方向：重点突破大规模高通量筛选鉴定技术体系，重点研究农业微生物遗传改造与综合利用关键技术。

——现有条件：已有国家农业微生物菌种保藏中心，但保存容量不足，条件老化，缺少资源鉴定、挖掘、利用研究的高水平创新平台。

——建设任务：加强农业应用微生物综合研究平台建设。

2、强化科技服务功能建设任务

依托中国农业科学院科研优势，加强农业科技成果推广应用、农业产业工程化研发、农业领域检验检测以及农业科技信息传播等能力建设，为我国农业科技创新成果服务农业主战场提供坚实的物质基础。

（1）农业高新技术综合试验示范能力建设

集成、示范、推广是农业科技成果高效转化的重要方式，农业高新技术集成示范基地是农业科技成果示范推广的重要载体。结合中国农业科学院科技创新工作，在我国农业主产区建设国家农业综合试验示范基地，进一步促进我国农业科技创新扎根于农业主产区、服务于农业主产区，辐射带动全国农业生产。

依据《中国农业综合区划》和《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》，重点在东北、华北、黄淮海、长江流域、西南、黄土高原、西北绿洲等区域建设综合试验示范基地。其中，新建东北、黄淮海、长江流域、西南、黄土高原等区域综合试验基地；扩建华北、西北绿洲等区域综合试验示范基地。

（2）农业检验与检测能力建设

进一步完善农产品质量检验与检测中心和转基因农产品检测中心建设，提升对农产品及转基因产品检测、监测及风险评估能力；进一步完善国家兽医参考实验室建设，提升动物疫病诊断能力以及对兽医实验室规定动物疫病的诊断、监测进行技术指导、培训能力。

（3）农业产业工程化研发能力建设

加强科技创新成果工程化研发能力建设，促进科技成果进一步熟化，尽快应用于农业生产。对技术较成熟且有一定市场前景的成果，加快相应的国家工程实验室和国家工程技术研究中心建设。

（4）农业科技信息传播能力建设

依托中国农业科学院图书馆，进一步拓展和完善农业信息服务功能，特别是农业科技信息的采集、存储、分析和发布功能，集中力量加强农业科技数据文献数字化能力和信息发布能力建设，使中国农业科学院图书馆真正成为国家农业图书馆，成为我国农业信息采集、加工、发布中心，为我国“三农”提供广泛、便捷、准确的信息服务。

3、提升基础条件保障能力建设任务

中国农业科学院现有31个直属研究所、1个研究生院和1个出版社，分布在全国17个省（市、自治区），大部分单位建于上世纪五十年代，基础设施破损老化严重，上世纪九十年代以来陆续有部分单位进行院所区综合改造，环境得到了较大改善，水、电、气等基础设施保障能力得到加强，但还有部分院所区没有进行综合改造，急需加快修缮改造。

目前，大部分单位的科研业务用房已基本满足需求，但部分单位的人均使用面积尚未达到国家标准，急需进行建设。

“九五”以来，棉花所、烟草所、上海兽医所、麻类所等单位实现了所区搬迁，但新所区建设还不完善、不配套，需要进一步建设；哈尔滨兽医所、特产所等单位正在进行所区搬迁，新所区科研用房和基础设施需要重点建设。

从事作物、动物、农业工程和资源环境等领域研究离不开田间试验，需要在研究所所在地具备一个小规模标准化的专业试验基地承担实验室的延伸工作，进行小规模频繁田间试验。专业试验基地是院所基础设施的重要组成部分，通过六十年来的建设，大部分研究所已初步具备了专业试验基地条件，部分研究所至今还没有一个固定的专业试验基地，急需进行新建和完善。

附表三：中国农业科学院院所基础设施情况一览表

- 四、建设重点

根据以上建设目标和任务分析，重点建设综合研究中心、国家农业综合试验示范基地、专用实验室和基地、保障性设施建设等4个方面。综合研究中心整合该创新领域的实验室、试验基地、野外科学观测监测等建设任务，国家农业综合试验示范基地整合该区域的技术集成、示范、展示和推广等建设任务，同时，整合该区域的科技创新专业试验基地建设任务。

建设重点主要是集中解决影响农业科技自主创新和科技服务能力以及科研院所整体提升和发展的制约因素，其余建设内容在建设任务中进行了概述。

- （一）综合研究中心

中国农业科学院将在农作物种质资源与新品种培育领域等12个重点领域内，规划建设17个综合研究中心，实现相应领域内学科发展必备的实验室、设备、试验基地、资源保存、科学观测等科研条件的高效集成，构建国际一流的综合性科技创新平台（附表二：中国农业科学院科技创新重大科研基础设施一览表）。

1、农作物种质资源与新品种培育领域

——国家农业生物技术研究中心。建设作物抗逆分子生物学、作物功能基因组学、作物代谢工程、作物基因工程和生物反应器等研究平台，从事农业生物技术基础和应用基础研究。主要针对植物生长和发育过程中面临的各种环境胁迫，研究有关环境响应基因的功能及其调控途径；基于基因组表达分析平台和各种共享突变体库，挖掘控制重要农艺性状的基因群或基因族；综合利用基因组学、遗传学、生物化学和生理学等技术手段，分离和鉴定作物品质、营养代谢相关的新基因及其调控网络；创建高效、规模化转基因技术体系；创新种质和亲本材料；拓展抗虫、抗病、抗除草剂、品质改良等棉花、水稻、马铃薯等作物的基因工程与分子设计育种研究；研究植物叶绿体、家蚕、酵母和植物油体等新型高效基因表达体系。依托生物技术所，建设农业生物技术基础和应用基础公共研究平台，建设实验室12000平方米，购置相应仪器设备。建设地点：北京。

——国家园艺科技创新中心。通过建设园艺作物（主要是蔬菜、花卉、果树）育种、现代栽培技术与植保、经济信息等研究平台，整合中国农业科学院蔬菜、花卉、果树、茶叶、特种经济作物、设施农业等优势科技资源，加强园艺学科的应用基础研究，在关键性共性应用技术实现重大突破。中心建设主要依托蔬菜花卉所、果树所和环发所。建设科技创新中心综合实验楼16000平方米，园艺作物种质资源中期保存库1000平方米，资源保存圃10000平方米，育种与栽培试验圃 10000平方米，人工气候室200平方米，温室10000平方米，购置相应仪器设备。建设地点：北京。

——国际马铃薯中心亚太中心。为进一步加快我国薯类作物的技术研究步伐，进一步挖掘薯类作物的生产潜力，推动我国的马铃薯产业的发展。建设国际马铃薯中心亚太中心，一方面利用国际国际马铃薯中心的科技、人才和资源优势，另一方面加强我国马铃薯研究和推广力量。中心建设主要依托蔬菜花卉研究所。新建中心总部科研实验室15120平方米、智能温室2500平方米、国际专家工作站4200平方米、种薯贮藏库3000平方米、试验基地1000亩、区域试验站5个。改建应用研究实验楼和资源保存库13000平方米。购置相应仪器设备、农机具等。建设地点：北京和东北、西北、东南、华南、华东5个区域试验站。

——国家航天育种研究中心。在第一期国家航天育种工程项目取得重大进展基础上，进一步实施二期空间农业生物学基础与生物育种工程，围绕国家重大战略需求深化航天育种基础研究和应用基础研究，促进我国农业科技创新能力的持续提高，继续保持我国在航天农业生物育种领域的引领优势。建设内容包括研制和发射农业生物育种专用卫星，包括空间暴露育种装置研制；建设国家航天育种研究中心，建筑面积13000平方米，购置相应仪器设备，建设试验基地200亩。主要依托单位作物科学所。建设地点：北京。

2、植物病虫害预防与控制领域

——农业生物防治研究与生物农药创制中心。通过中心建设，加强天敌资源收集保存能力以及生物防治研发能力。主要依托植物保护研究所，建设天敌资源库及实验中心8000平方米，建设生物农药研发及中试基地（研发楼及车间）6000平方米，购置相应仪器设备。建设地点：北京和河北。

3、畜禽种质资源与新品种培育领域

——国家畜禽改良研究中心。搭建畜禽品种遗传改良科学研究和技术平台，提升畜禽基因改良、种质创新与分子育种技术创新体系，引领全国畜禽品种选育与改良工作。中心依托北京畜牧兽医研究所，主要建设内容包括新建科研楼16260平方米、SPF试验动物房2287平方米、畜禽资源保存与安全性能检测舍8488平方米、畜禽资源保存与安全性能检测室2821平方米，购置相应仪器设备。建设地点：北京。

4、高效健康养殖与饲料领域

——国家动物营养与健康养殖研究中心。突破饲料高效利用和健康养殖关键技术，搭建健康养殖与动物营养研究平台。中心依托北京畜牧兽医研究所和饲料研究所。主要建设内容包括综合实验楼16000平方米，购置相关仪器设备，建设动物实验基地包括畜禽舍6000平方米。建设地点：北京。

5、动物疫病预防与控制领域

——国家农业动物医学科学中心。开展重大动物疫病、动物源性食品安全等领域的相关技术研究，为保障我国畜禽健康养殖及动物源性食品安全提供技术支撑。中心依托上海兽医研究所，主要建设内容包括各类实验室20000平方米，动物实验房10000平方米，实验动物房6000平方米。购置相应仪器设备。建设地点：上海。

——国家人畜共患病研究中心。重点加强结核病和宠物诊断实验室建设，开展人畜共患病研究及检测技术开发，提高动物疫病防控能力，保障公共卫生安全。中心依托单位北京畜牧兽医研究所，主要建设内容包括建设兽医实验楼，建筑面积14000平方米。包括各类实验室、菌毒种库、细胞库、科研、办公、会议用房等。建设动物房2栋（健康和感染动物房分别1栋），建筑面积均为1500平方米；饲料车间及辅助用房600平方米。建设生物垃圾无害化处理站1座，建筑面积500平方米。购置相应配套仪器设备。建设地点：北京。

6、农业微生物资源与应用领域

——国家农业微生物研究中心。搭建农业微生物资源收集、保存、评价平台，前沿技术平台和应用技术及中间试验平台。中心依托单位生物技术研究所和资源区划研究所。主要建设内容包括包括新建科研实验楼24000平方米，试验车间2000平方米，温室2500平方米，网室5000平方米，基地辅助用房1200平方米及相应配套设施，150亩试验地田间设施建设，购置相应仪器设备。建设地点：北京和廊坊。

7、地力培育与区域治理领域

——国家耕地质量与土壤改良研究中心。提升高产土壤保育、低产土壤治理、污染土壤修复、耕地质量监控的基础研究和技术创新能力，建立规范的耕地质量与养分测试与评价体系，对于提高我国农业综合生产能力，确保国家粮食安全，提高农产品国际竞争力具有重要战略意义。中心依托农业资源与农业区划研究所、环发所、环保所。主要建设内容包括建设土壤环境、植物营养、土壤耕作等实验室13000平方米；在我国粮食主产区的东北、黄淮海、长江中下游流域以及西北和华南分别建立10个区域土壤质量研究实验站；在现有国家土壤肥力与肥料监测基地网站、中国农业科学院农业环境野外试验站网的基础上，扩充12个监测站点。购置相关仪器设备。建设地点：北京及相关站点所在地区。

8、农业资源高效利用领域

——国家气候变化与农业减灾研究中心。开展气候变化与农业减灾学科技术创新研发、全球气候变化农业影响及其适应性技术研发、对农业气象灾害进行监测、预警、防控和评估，从事农业减灾与应急响应技术研究，充分发挥科技在气候资源利用与农业减灾中的支撑和引领作用。中心依托环发所、环保所。主要建设内容包括人工农业气象灾害逆境模拟舱2000平方米及实验室等4000 平方米，农田FACE、FATE模拟系统升级改造，主要生态类型区气候变化与农业气象灾害预警监测基地网络建设以及配套仪器设备、田间设施等。监测基地网络主要包括西藏那曲、重庆巴南、湖南岳阳、浙江富阳，甘肃兰州、内蒙古巴彦淖尔、河南新乡、山东东营、黑龙江齐齐哈尔、云南大理以及福建宁德。建设地点：北京及相关站点所在地区。

——国家农业水资源高效利用研究中心。以农业水资源高效利用关键技术的突破和设备、产品的升级，形成我国农业高效用水技术与装备研发平台，大力提高粮食增产节水的科技支撑能力，提高我国农业水资源高效利用科技创新能力、技术转移能力和成果产出能力，进而提升粮食生产科技支撑能力。中心主要依托中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、农业资源与农业区划研究所、灌溉研究所、兰州牧药所。主要建设内容包括农田水资源利用实验室、农业水资源监测预警实验室、水资源利用装备实验室和节水管理实验室等 12000平方米，建设水资源通量监测设施和网络，购置相应仪器设备，建设2400亩标准化试验基地（在综合实验基地中建设）。建设地点：北京、河南、甘肃。

9、生物质资源转化与综合利用

——国家沼气科技创新中心。构建我国沼气科技研发核心平台，有效增强沼气科技创新能力，促进我国现有户用沼气和大中型沼气工程发挥效益，引领农村沼气建设在解决农村能源和环境问题上发挥更大作用，支撑农村沼气建设逐步发展成为推动改善农村能源和环境事业的新兴产业。中心依托单位沼气科学研究所。主要建设内容包括能源微生物与利用实验室、生物质能源实验室、农村能源研究中心、工程装备研究中心以及成果展示与转化基地等16000平方米，大型中试设施2000平方米,购置相关仪器设备和设施。建设地点：四川。

10、农产品加工与贮藏领域

——国家农产品加工技术研发中心。以攻克制约加工业发展的共性关键技术及装备为内容，以节能、降耗、减损、高效等为宗旨，以现有技术优化集成和高新技术设备配套工程化为特色，建设农产品加工特性及加工潜力研究、农产品高效利用技术研究、生物质能源和新资源开发技术研究开发、农产品质量安全与控制技术研究开发等4个试验平台。中心依托农产品加工研究所，主要建设内容包括建设实验室7500平方米，购置各类仪器设备。建设地点：北京。

11、现代农业装备与设施领域

——国家现代农业装备创新中心。以重点发展的技术装备为突破口进行技术攻关，突破一批重大农业装备关键技术，着力解决水稻、玉米和小麦等主要粮食作物关键环节机械化技术装备供给不足问题，有利于保障国家粮食安全。中心依托南京农业机械化研究所，主要建设内容新建种子加工技术装备、精密种植技术装备、高效多功能联合收获技术装备、秸秆收集与综合利用技术装备和农机装备制造工艺创新实验室等5个实验室15536平方米，购置相应仪器设备。建设地点：江苏。

12、农业信息与数字农业领域

——国家农业遥感与数字农业研究中心。构建农业遥感和数字农业技术研究平台，推进农业精准化和信息化，为农业生产和管理提供技术支撑。中心依托单位资划所、信息所，主要建设内容包括建立农业遥感光谱分析、农业遥感高性能计算、农业空间模拟、数字农业、农业遥感技术工程化、农业信息传感、智能分析与预警等专业实验室12000平米，购置相应的仪器设备。建设地点：北京。

- （二）综合试验示范基地建设

——东北平原（哈尔滨）国家农业综合试验示范基地。建设以水稻、大豆、玉米等作物为主的品种选育、品种示范推广，耕作和栽培技术集成示范以及耕地质量和环境评价等综合基地。建设地点哈尔滨市，主要建设内容为购置建设用地200亩，长期租赁农业用地10000亩；建设标准化试验示范田10000亩，科研用房6000平方米，科研辅助用房6000平方米，试验温室5000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米。购置相应农机具。

——华北平原（顺义）国家农业综合试验示范基地。建设以小麦、大豆、玉米等作物为主的品种选育、品种示范推广，园艺作物及设施农业试验示范，耕作和栽培技术集成示范，耕地质量和环境评价等综合基地。建设地点北京顺义，主要建设内容为购置农业用地2000亩，建设用地200亩；建设标准化试验示范田2000亩，科研用房30000平方米，科研辅助用房12000平方米，试验温室10000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米。购置相应农机具。

——黄淮海（新乡）国家农业综合试验示范基地。建设以小麦、玉米、棉花、园艺等作物为主的品种选育、品种示范推广，耕作和栽培技术集成示范，耕地质量和环境评价，节水农业集成试验示范等综合基地。建设地点河南新乡，主要建设内容为购置建设用地200亩，长期租赁农业用地10000亩；建设标准化试验示范田10000亩，科研用房12000平方米，科研辅助用房8000平方米，试验温室6000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米。购置相应农机具。

——长江流域（南京）国家农业综合试验示范基地。建设以水稻、小麦、园艺等作物为主的品种选育、品种示范推广，耕作和栽培技术集成示范，耕地质量和环境评价等综合基地。建设地点江苏南京，主要建设内容为购置建设用地200亩，购置农业用地2000亩；建设标准化试验示范田2000亩，科研用房12000平方米，科研辅助用房8000平方米，试验温室6000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米。购置相应农机具。

——西南（成都）国家农业综合试验示范基地。建设以水稻、园艺等作物为主的品种选育、品种示范推广，耕作和栽培技术集成示范，耕地质量和环境评价，沼气应用技术集成示范等综合基地。建设地点四川成都，主要建设内容为购置建设用地200亩，租赁农业用地5000亩；建设标准化试验示范田5000亩，科研用房12000平方米，科研辅助用房8000平方米，试验温室6000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米。购置相应农机具。

——黄土高原（张掖）国家农业综合试验示范基地。建设以牧草、油菜、园艺作物等为主的品种选育、品种示范推广，旱作节水技术集成示范，耕作和栽培技术集成示范，耕地质量和环境评价，黄土高原农业生态综合试验以及畜牧业试验示范等综合基地。建设地点甘肃张掖，主要建设内容为建设标准化试验示范田2500亩，科研用房8000平方米，科研辅助用房8000平方米，试验温室6000平方米，网室6000平方米，旱棚1000平方米，动物舍6000平方米。购置相应农机具。

——西北绿洲（新疆）国家农业综合试验示范基地。建设以棉花、园艺等作物为主的品种选育、品种示范推广，高效畜牧业、耕作栽培、植物保护、设施农业等技术集成示范，耕地质量和环境评价等的综合基地。建设地点新疆阿克苏、昌吉，主要建设内容为购置建设用地200亩，长期租赁农业用地10000亩；建设标准化试验示范田10000亩，科研用房8000平方米，科研辅助用房8000平方米，试验温室6000平方米，网室6000平方米，动物舍6000平方米。购置相应农机具。

国家农业综合试验示范基地布局见附图二：中国农业科学院国家农业综合试验示范基地及专用基地分布图

- （三）专用实验室和基地建设

1、专用实验室

——兰州牧药所生物安全三级实验室。为动物实验提供安全的实验场所。依托单位兰州牧药所，建设内容为新建生物安全三级实验室4000平方米及相应仪器设备，建设地点兰州。

——特产所生物安全三级实验室。为动物实验提供安全的实验场所。依托单位特产研究所，建设内容为新建生物安全三级实验室4000平方米及相应仪器设备，建设地点长春。

2、专用试验基地

——南繁（海南）基地。在一期基础上进行扩建，主要建设内容为购置农业用地1000亩，建设标准化试验田1000亩，新建科研用房4500平方米、辅助用房4500平方米，购置相应农机具及仪器设备，建设地点三亚。

——北繁（青海、河北）基地。继续完善北繁青海基地，主要购置农业用地400亩，进行400亩标准试验田建设。在河北沽源建设北繁河北基地，主要购置建设用地100亩，农业用地1000亩，建设标准化试验田1000亩，科研用房6000平方米，辅助用房6000平方米，购置相应农机具及仪器设备。建设地点青海平安、河北沽源。

——国家农业SPF实验动物（东北、华北、西北、华东）基地。为我国兽医研究及动物疫病防控提供SPF实验动物。在哈尔滨、北京、兰州、上海建设国家农业SPF实验动物基地，每一个基地建设7000平方米SPF实验动物房及相关设施。

专用基地布局见附图二：中国农业科学院国家农业综合试验示范基地及专用基地分布图

- （四）重点保障设施建设

1、保障性科研设施

——国家农作物种质资源新库。为提高我国作物种质资源保存质量、安全系数和利用效率，依托作物科学研究所建设国家农作物种质新库，主要建设内容包括新建低温种子库5500平方米，试管苗库2400平方米，超低温库1500平方米，DNA库1000平方米，研究实验室2800平方米，资源标本展示设施1100平方米，学术与信息网络服务设施1400平方米，辅助设施300平方米；购置相应仪器设备。建设地点:北京。

——国家农业资源样本保存中心。为农业资源（如昆虫、作物、土壤）提供保存条件，珍稀资源及时收集保存，整合标本资源，提高保存质量和数量及利用效率。主要建设内容为新建保存中心13000平方米，购置相应仪器设备。建设地点：北京。

——国家农业科技数据保存中心。在中国农业科学院图书馆新馆、院所信息化建设项目、农业科学数据共享中心以及农业科技资源共享体系等项目的基础上，进一步集成和提升，建设国家农业科技数据保存中心。主要建设内容包括数据保存中心2500平方米/个，购置相应仪器设备。建设地点：北京（中心）、上海（备份中心）、兰州（备份中心）。

2、院所基础设施

——中国农业科学院研究生院新院区。解决中国农业科学院研究生院发展问题，建设相对独立的办学空间，新建院区150亩，教学实验楼30000平方米，学生宿舍30000平方米，辅助性用房5000平方米。建设地点：北京。

——哈尔滨兽医所新所区科研用房。主要建设内容包括新建科研实验楼36216平方米、动物感染实验用房7120平方米、健康实验动物用房4500平方米、饲料车间和辅助用房800平方米、无公害化处理设施300平方米、道路27473平方米、绿化20054平方米、广场6550平方米、停车场280平方米，建设室外照明、配套管网、保安监控系统，购置相应仪器设备。建设地点：哈尔滨。

——兰州兽医研究所基础医学实验楼。主要建设内容包括新建兽医基础科学实验楼8600平方米以及相应配套设施。建设地点：兰州。

——特产所综合实验楼（二期）。主要建设内容为新建综合实验楼11635平方米及相应配套设施。建设地点：长春。

——麻类所新所区科研辅助用房。新建设科研辅助用房8000平方米。建设地点：长沙。

——棉花所郑州研发中心实验楼。建设棉花研究所郑州研发中心实验楼，主要建设内容为新建实验楼8000平方米及相应配套设备。建设地点：郑州。

——蜜蜂所蜜蜂生物学实验楼。建设蜜蜂生物学实验楼7000平方米及相应配套设备。建设地点：北京。

——草原所综合实验楼。建设综合实验楼7000平方米及相应配套设备。建设地点：呼和浩特。

——兰州牧药所动物临床医学实验楼。建设实验室7000平方米及相应配套设备。建设地点：兰州。

——农业经济与发展研究所科研楼。为满足基本科研业务用房需要，建设农业经济研究楼7000平方米及相应配套设备。建设地点：北京。

——院所区综合改造。系统进行农田灌溉研究所、水稻研究所、兰州畜牧与兽药研究所、兰州兽医研究所、油料作物研究所、院部院所区水电路气改造及环境整治。

——新所区基础设施建设。系统进行哈尔滨兽医所、特产所等新所区基础设施建设。

——专业试验基地建设。加强南京农机化所、烟草所、环保所、麻类所等专业试验基地建设。

- 五、投资估算和资金筹措

本估算采用项目类比法,测算标准如下：

新建普通实验室土建投资4000元/平方米,科研辅助用房2000元/平方米, 生物安全三级实验室12000元/平方米，SPF实验动物房10000元/平方米，人工气候室12000元/平方米，种质资源保存中心8000元/平方米；

温室1200元/平方米,网室400元/平方米,田间工程8000元/亩，场区基础设施以70000元/亩，野外观测试验站800万元/个，专业试验基地2500万元/个；

综合研究中心科研仪器设备购置费按实验室建筑安装工程投资150%计取，土地购置费按规划编制期当地市场平均价格计算。

总投资估算为静态投资，重点项目总投资约65.4亿元（结构见下图），其中征地费约7.43亿元。其它项目投资13.08亿元（按重点建设内容的20%计取），总投资约78.48亿元。资金来源为中央财政拨款。

重点项目投资测算表见附表四：中国农业科学院基本建设规划《2010-2020年》投资测算表。

六、效益评价

通过本规划的实施，将建成一批世界一流的科技创新平台，大幅度提高全院科技基础设施保障能力，跨跃式提升我国农业科技创新能力，明显改善科技服务能力，不仅在保障国家粮食安全、促进现代农业发展和保持农业科技持续创新等方面有着重大意义，而且将对促进农民增收、加快新农村建设和创新型国家建设等提供强有力的科技支撑。

- （一）科技创新基础条件建设将有力推进我国农业科技创新体系的进一步完善

——跨越式提升我国农业科技创新能力。本规划根据我院农业科技创新主攻方向和优势领域，提出了未来十年的主要建设任务和重点建设内容。通过综合研究中心、重点实验设施和综合试验基地等层次建设任务的落实和建设项目的实施，将进一步疏通我国农业科技创新技术路线，为我国农业科技从知识创新到技术创新、从科学研究到实践应用提供系统全面的支撑，对农业科研的原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方面均将起到积极、显著的促进作用。

——优化农业科研条件布局。通过科技创新基础条件建设，我国农业科研条件资源将得到进一步整合，资源配置更加优化，科研条件开放共享程度极大提高，在全国范围内一个跨地域、跨学科、分布式、大规模的实时协作研究和工作平台逐渐形成，广大农业科研人员和科技管理人员的工作效率极大提高，为我国农业科技在共性和关键性领域实现重大理论和技术突破提供强有力的基础条件支撑。

- （二）科技创新配套设施建设将促进我国农业科技创新体系的可持续发展

——扎实推进科技人才培养，形成农业科技人才储备和成长的长效机制。通过本规划建设任务的落实，农业科研人才培养基地的基础设施将更为完善，生活环境更加和谐，更有利于汇聚国内外优秀人才，为促进我国农业科技创新和技术推广服务提供雄厚的人才基础。同时，将形成我国农业科技人才储备和成长的长效机制，为科技创新平台的建设和高效运转提供专业人才队伍支撑，促进全院各项事业的良性发展。

——改善科研环境，为农业科技创新工作提供服务支撑。通过本规划建设任务的落实，将重点进行院所区基础设施改造和新所区建设，全院科研保障设施条件得到进一步完善和配套，初步建设成为资源节约、环境友好、保障有力的现代化科研院所，为其他院所区建设提供有益示范。

- 七、保障措施

- （一）加强规划宣传，多方筹措建设资金。

- 资金筹措是保障规划顺利实施的基本前提。要加大对外宣传力度，积极争取国家发展改革委、农业部等政府有关部门的支持。通过宣传，进一步明确农业科研在建设创新型国家和发展现代农业过程中的巨大作用，明确基本建设项目对农业科技创新、科技成果转化、国际合作与交流以及人才培养工作的支撑和保障作用，突出强调农业科研基本建设的基础性、公益性和长期性，努力争取国家在政策上向农业科研基本建设倾斜。在巩固和加强政府投资主体地位的基础上，积极争取项目建设地点相关利益方的支持，建立多元化的资金筹集渠道，形成多部门合力促进农业科研基本建设的局面，确保农业科研基本建设投资持续稳定增长。

- （二）加强组织实施，确保重点项目有序启动。

- 规划的实施是一项复杂的系统工程，建设任务繁重，重点项目多，大部分为全院资源的优化整合，需要加强组织领导，院所协力推进。同时，农业科研基本建设项目具有筹划周期长、建设投资大等特点。要在梳理轻重缓解的基础上，根据需要和可能，有序启动重点建设项目。为保证基本建设规划的顺利实施，达到预期目标，需成立规划实施领导小组，由中国农科院院长担任组长，院基本建设局、科技局、财务局局长担任副组长，院其他有关局和相关研究所的主要负责人、有关专家组成，主要负责规划实施过程中重大建设项目的领导、协调、统筹工作，研究和解决规划实施过程中的重大决策问题。领导小组下设办公室，主要负责根据规划编制并落实年度计划，具体组织协调重点建设项目的实施。

- （三）加强在建项目管理，确保项目建设如期完成。

- 为保障基本建设投资效率和效益，要加强对基本建设项目的全过程跟踪管理。一是加强项目实施过程的监管。根据基本建设的有关法律法规，制定详细的项目监督管理办法，实行项目监管责任人制度，在确保建设质量的前提下，加快建设进度。二是建立基本建设项目后评价制度，不断提高项目决策的科学性和项目管理水平。

- （四）创新建成后运行机制，确保项目高效运转。

- 当前，项目建成后管理不够规范、运行效率较低，不仅直接影响了基本建设项目的投资成效，也在一定程度上影响了后续建设项目的顺利启动。要按照公共资源配置和使用的合理性、公正性、规范性和有效性的要求，积极探索跨地区、跨单位使用农业科研基础设施的管理办法，建立完善重大科研基础设施运行考核评价办法，确保项目建成后的高效、持续运行。一是建立资源共享机制。积极创造开放条件，确保农业科研人员享有平等使用科研基础设施资源的机会，实现资源共享。二是建立可持续运行机制。基本建设项目一次性投入建成后，在使用过程中需要不断维护、升级，才能继续发挥应有的作用。要积极探索适度有偿使用的办法，保障重大科研基础设施的正常运行，提高科研基础条件改善对农业科技发展的支撑能力。