（2009年第4期，总第4期）

中国农业科学院基本建设局             2009年11月17日

明确责任 抓住重点 打好年底进度攻坚战

── 付静彬局长在2009年基本建设管理

培训交流会上的讲话（摘选）

这次培训交流会得到了院领导、院属各单位的大力支持。雷茂良副院长高度重视，亲临大会并做了《练内功，提升管理；上手段，确保进度》的重要讲话。下面，我就贯彻雷院长的讲话精神，打好年底进度攻坚战谈几点意见：

一、明确责任，落实到人

我们这几年抓进度的实践证明，这一点非常重要。要落实部、院的进度要求必须做到以下几点：一是单位一把手要亲自抓责任落实。要明确一把手负什么责任，分管领导负什么责任、中层领导和经办人员负什么责任；二是目标和计划分解要具体、要相对独立，不交叉，便于明确责任；三是具体经办人在这一个月内要专职负责，不要兼职，否则其它工作就会成为推脱责任的借口；四是一定要将责任和考核机制挂钩。

―2―

二、按天计算，倒排计划

今天是11月10日，实现全年进度目标的有效工作时间只有一个月了。我们必须按天计划，倒排进度。各单位请从以下几个层面考虑：一是按目标排计划。以实现既定的结余资金和在建项目个数目标为原则。二是要按天倒排计划。只有30天的有效时间，我们必须争分夺秒，一刻也不能耽误。三是要统筹各个环节。正在招标的项目，要充分利用好20天的投标时间，第一、提前做好招标文件备案，按照备案时间计算开标时间；第二、抓紧起草合同以及预付款支付准备工作。正在施工的项目，可以同步开展工程结算及审计工作，为资金支付赢得时间。

三、及时沟通，果断决策

项目执行过程中有很多需要决策的问题，各级领导要果断决策，一定要舍小利，讲大局，保进度。另外，要加强沟通，经办人发现问题或有困难一定要及时与领导汇报，请领导抓紧决策全力协调。拿不定主意的或需要上级部门决策和协调的，一定要及时跟院里沟通。

四、重视支付，时间前提

衡量建设进度的主要指标就是降低结余资金，一定要强调资金支付，要充分考虑国库资金支付的复杂程序，最迟要在12月5日前启动支付工作，确保12月25日前完成支付。请各单位要

―3―

仔细分析建设资金情况，一方面要按照资金支付目标，做好支付计划；另一方面要抓紧时间清理应付还没有付的款项，及时支付。

五、科学决算，降低结余

雷院长的讲话对财务工作提出了很大的希望和很高的要求，因为资金的结余最终是通过财务决算反映出来的，基建预算执行也是各单位预算执行的重要组成部分。希望各单位加快督促票据回笼，新发生的支付要先取得正式发票再付款，已经支付暂以收据入账的一定要在11月底前取得正式发票。另外，请财务人员从财务决算的技术层面，科学合理地降低结余资金。

六、尽快开标，加快结算

按照进度目标，全院还有2.9亿元需要在今后一个月内完成支付，其中很大一部分需要在项目完成土建和仪器设备招标并签订合同后才能支付预付款。这些项目能否尽快顺利开标可以说是今年完成目标的关键。为此，请大家务必组织好招标工作确保不流标，并且能够及时签定合同。同时，要加快工程结算及审计，尽快支付工程进度款和尾款。

七、加快收尾，尽早验收

建设进度目标有两个指标，一个是结余资金，还有一个是在建项目个数。按照全院进度目标要求，还有25个项目要在年内完成验收申请。根据统计目前已经完成建设内容的项目有30个，

―4―

请各单位组织人力，或委托社会中介机构抓紧时间完成验收准备工作，尽快编报竣工验收报告，申请验收。

八、重视扩大内需项目的管理与进程

各单位要高度重视扩大内需项目的实施，要当作是一种政治行为，严格执行项目的批复内容，重视资金支付时间的控制，并做好迎接检查的准备。

在解决当前进度压力的同时，院里还将着手构建加快建设进度的长效机制，按照科学管理的要求，从以下三个方面加强工作：

（一）扎实开展建设项目前期工作

院里将加强项目立项和初步设计管理，加强前期工作研究和论证，确保项目下达投资后能够顺利实施。

（二）准确测算年度投资需求

各单位编报年度投资计划时，一定要科学、客观地分析项目情况，正确估价各环节的工作难度，合理确定时间安排，从而准确测算年度投资需求，争取当年申请的投资当年完成，形成良性循环。

（三）加强基建队伍建设和务实性基础工作

请各单位特别是基建任务比较重的单位，一方面要充实基建管理人员，特别是专业人员；另一方面还要加强基建管理人员的

―5―

培训，提高管理人员的素质和管理能力；第三方面，院里也会考虑院所培育，调剂使用的机制；第四方面，构建科学督导方式。同时，院里正在着力加强基建管理的基础性工作，推进务实管理，如管理模式的探索创新，招标文件、合同文件范本制订和应用等，旨在有效指导各单位的管理行为。

―6―

报:农业部有关司局，院领导

送:院机关各部门、院属各单位

基本建设局综合处                 2009年11月17日印发

本期简报印发160份

# Text boxes

本期要目

● 明确责任 抓住重点 打好年底进度攻坚战

── 付静彬局长在2009年基本建设管理

培训交流会上的讲话（摘选）