# 农业部直属单位建设项目管理办法

- 总则

- [目的]为加强农业部直属单位建设项目管理，提高建设工作的科学化、规范化水平，切实增强直属单位保障部中心工作和服务“三农”的能力，根据国家有关规定，制定本办法。

- [适用范围]本办法适用于农业部使用中央预算内投资安排的直属单位非经营性固定资产投资建设项目（以下简称“直属单位项目”）。

国家对有关建设项目有专项规定的，从其规定。

- [管理体制]农业部直属单位项目建设工作在部基本建设工作领导小组领导下，有关司局和直属单位按照职能，分工负责，分级实施。

农业部直属单位基本建设工作领导小组负责部直属单位项目建设重大问题决策，审定部直属单位能力条件建设规划和院区总体规划。农业部直属单位基本建设工作领导小组由分管发展计划工作的部领导任组长，发展计划司、财务司和科技教育司等相关司局主要负责同志为成员。

发展计划司负责制定直属单位农业建设投资计划，审批建设项目，归口管理建设项目的评估评审、竣工验收、监督检查和后评价等工作。

财务司负责直属单位项目的财务管理，审核、审批项目竣工财务决算。

行业司局负责初选本行业直属单位项目，提出年度投资计划建议，组织项目实施、监督检查及竣工验收等工作。

直属单位负责项目申报、组织实施、日常管理及建后运行等工作，并选择有相应资质的工程咨询、勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、财务审计和专业化管理等单位或机构参与项目建设。

- [建设标准]直属单位在编制可行性研究报告、初步设计和投资概算以及项目建设管理过程中，应当遵守国家、相关行业建设标准和规范。

- [信息公开]凡不涉及国家安全和国家机密、法律法规未禁止公开的直属单位项目，应按照信息公开的规定，将相关信息向社会公开。

- [总体要求]直属单位要严格遵循建设程序开展项目建设，并及时通过农业建设项目管理信息系统报告项目建设进展情况。

建设程序包括项目建议书、可行性研究、初步设计、实施准备、建设实施、竣工验收、后评价等环节。

- 前期工作

- [规划]直属单位依据本单位职能，结合行业发展规划和所在地城市建设规划，科学编制能力条件建设规划和院区总体规划，并按程序报批。经审批的规划作为安排建设项目的前提和依据。规划编制所需费用，按有关标准进行测算，纳入相关预算统筹安排解决。

- [能力条件建设规划]直属单位应按照单位职能和行业发展规划的要求，依据本单位主体业务未来发展的总体目标，编制能力条件建设规划。主要内容包括规划说明书、规划目标、布局与建设内容、典型项目、投资估算与资金筹措、实施步骤、效益分析、保障措施、附表附图等。

- [院区总体规划]直属单位应依据当地城乡规划行政主管部门制定的控制性详细规划要求，按照统筹协调、集约使用、提高效率的原则，对所属院区地上地下建筑、交通、道路、绿地、管线等进行空间科学布局和景观规划设计，编制院区总体规划。主要内容包括总平面图、专业规划图、竖向规划图、透视图、规划设计说明书等。

- [前期工作概念]项目前期工作包括从建设项目的提出到组织实施前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究、初步设计等工作环节的材料编制、评估、审批等相关工作。

- [项目建议书]直属单位依据相关建设规划和国家投资政策及建设需要，自行或委托相关机构编写项目建议书。项目建议书要对项目建设的必要性进行重点研究，提出主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资估算、资金来源，对社会、生态及经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。

- [可行性研究]项目建议书经批准后，直属单位应当开展可行性研究，委托工程咨询机构编制可行性研究报告。主要内容包括总论、项目背景、项目建设单位相关情况、项目功能（服务）需求分析、建设目标、地点选择与资源条件论证、工艺技术方案、建设方案与建设内容、投资估算与资金筹措、项目组织与管理、环境影响分析、运行保障与效益分析、招标方案、结论与建议等。

对所在地经济社会发展，生态环境保护及群众生产生活可能产生影响的项目，应开展社会风险评估。

对于农业部审批权限范围内的直属单位项目，可根据实际需要，将项目建议书与可行性研究两个环节合并，直接编制可行性研究报告。

- 以下内容不得列入项目建设：

（一）按规定由生产费用、行政费用或科研、教育、培训、技术推广及其他行政、事业、外事费用列支的内容；

（二）非安装、非工艺要求所必须的设备、仪器、器具，以及低值易耗品、办公用品；

（三）其他按照国家有关规定不能在中央预算内建设投资中安排的项目或列支的费用。

- [可研报告审批前置条件]直属单位在报送可行性研究报告时，应同时提交以下前置审批文件：

（一）城乡规划行政主管部门出具的项目选址意见书；

（二）国土资源行政主管部门出具的项目新征用地预审意见或土地证；

（三）环境保护行政主管部门出具的项目环境影响评价审批文件；

（四）项目的节能评估报告书、节能评估报告表或节能登记表；

（五）根据有关规定应当提交的其他文件。

- [招标方案内容]直属单位应依据《中华人民共和国招标投标法》在项目可行性研究报告中制定勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的招标方案，包括招标范围、招标组织形式和招标方式。

（一）招标范围。全部招标、部分招标或不招标。包括具体内容及估算金额；

（二）招标组织形式。自行招标或委托招标。拟自行招标的，应说明理由；

（三）招标方式。公开招标或邀请招标。拟邀请招标的，应说明理由。

- [初步设计]直属单位依据可行性研究报告批复文件和设计基础资料，以及有关建设标准、规范、定额组织编制初步设计文件。设计文件应涵盖项目所有建设内容，满足工艺技术路线和使用功能需要，并达到设计深度要求。主要内容包括设计说明书、设计图纸、农机具及仪器设备清单和概算书等。经批准的初步设计文件应当作为项目建设实施和控制投资的依据。

- [初步设计审批条件]直属单位在报送初步设计文件时，应落实土地征用、房屋拆迁、市政配套等外部条件，办理交通、绿化、消防、人防、环保、文物保护等专项许可，完成项目报建备案。

- [施工图设计]直属单位依据初步设计批复文件组织开展施工图设计。按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》要求，施工图设计经有资质的机构审查合格后方可使用。直属单位应会同设计单位做好施工图核查工作，确保施工图设计符合初步设计批复，确保工程总投资控制在批准的初步设计概算范围内。

- [项目评估评审]农业部发展计划司会同行业司局委托工程咨询机构，组织开展项目建议书、可行性研究报告评估和初步设计评审工作。

工程咨询机构组织专家对项目进行评估（评审）。每个项目应由工程、技术、经济等方面的专家提出独立审查意见，工程咨询机构综合专家意见后形成对项目的评估（评审）意见。

- [项目审批]项目建议书、可行性研究报告的批复文件，由农业部发展计划司根据项目评估意见办理，有关行业司局会签，报部领导签发，以农业部文件下达。初步设计批复文件，由发展计划司根据项目评审意见办理，有关行业司局会签，以办公厅文件下达。

- [投资计划]直属单位依据项目批复文件和建设进展，按年度提出本单位建设项目投资计划需求，发展计划司会同有关司局综合平衡后，统一纳入中央预算内建设投资计划草案，经农业部常务会议审议通过后，报送国家发展和改革委员会。国家发展和改革委员会确定各专项年度投资规模并下达投资计划后，农业部按进度分批下达直属单位建设项目投资计划。项目初步设计批复之前，只下达开展前期工作的投资。

建设过程中因申报漏项、自行变更建设性质和地点、提高建设标准、扩大建设规模以及管理不善等造成的超概算投资，由直属单位自行负责，一律不再追加中央投资。

- [前期工作经费]前期工作经费列入项目概算内，随相应项目年度投资计划下达。

- 建设管理

- [实施准备]直属单位按照项目报建要求，办理工程质量监督手续，完成施工计划备案，依法取得用地、规划和施工许可，并完成项目资金预算、政府采购预算、进口仪器设备审批。

- [实施要求]直属单位项目的实施必须严格执行项目单位法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同制等管理制度。

- [法人制]直属单位法人代表对项目的申报、建设实施、资金管理及运行管理等全过程负总责。

- [招标]直属单位项目的勘察、设计、施工、监理和仪器、设备、材料的招标、采购要根据项目立项批复，依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》实施。

- [招标要求]直属单位应将工程、服务、货物发包给具有相应资质的单位，合理分包、划分标段，不得肢解发包、转包和违法分包，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

- [招标文件审核]国家发展和改革委审批立项项目的施工总承包招标文件须经农业部发展计划司委托有关工程咨询单位进行技术审核后方可发出。

直属单位应当自确定中标人之日起3个工作日内将招标投标情况报告报上级部门备案。中国农业科学院、中国水产科学研究院和中国热带农业科学院（以下简称“三院”）下属二级单位报本院备案，三院本级项目及其他部属单位项目报发展计划司备案。各部门在接到报告4个工作日内无不同意见，直属单位可向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

- [监理]土建或田间工程总投资在100万元以上的，或房屋类建筑面积在1000平方米以上的项目，必须委托监理单位进行监理。

- [合同]直属单位项目的勘察、设计、招标代理、施工、监理、仪器设备材料采购等经济活动都要依法订立合同。采用规范的合同文本，明确范围、成果、数量、质量、标准、进度、价款等合同标的要求。合理确定双方权利义务、违约责任，以及风险分担原则、质量保证期限、履约担保形式。约定价款调整等合同变更事项的范围、幅度和程序等。

- [专业化管理]鼓励缺乏专业技术人员和建设管理经验的直属单位，将项目建设的全过程或者部分阶段性工作委托专业化项目管理单位组织实施，并制定相应的配套措施。

- [项目变更]直属单位必须按照批复文件组织实施，在确保实现建设目标和功能的前提下，可对项目建设内容进行优化完善提升，并将投资变化控制在批复总投资范围内。优化过程的决策文件及相关资料纳入项目档案管理。

- [变更]对于确因客观原因发生以下变更的，报部发展计划司审批：

（一）变更建设地点的；

（二）变更建设性质的；

（三）变更建设单位的；

（四）变更招标方案的；

（五）变更建设内容、建设规模、建设标准导致项目主要使用（服务）功能发生变化的；

（六）初步设计概算超过可行性研究报告批准的估算总投资10%的，实施过程中投资变动超过批准初步设计概算总投资10%的。

- [施工管理]直属单位要督促施工单位和监理机构履行职责，加强对施工各阶段的质量、投资、进度、安全控制管理。会同监理机构监督施工单位严格按照设计图纸、施工标准和规范进行施工，督促施工单位建立健全工程质量保证体系、现场工程质量自检制度、重要结构部位和隐蔽工程质量预检复检制度，建立健全设备材料质量检查制度，防止使用不合格的材料和设备。

- [初步验收]直属单位会同监理单位按照有关技术规程和验收规范，认真做好检验批、分项工程、分部工程和单位工程等中间环节验收。项目各项内容建设完成，并履行相应的专项验收、完工验收及审查、备案手续后，建设单位应对项目建设情况进行全面总结回顾，进行竣工财务决算和审计，收集整理项目建设档案，撰写总结报告，开展初步验收。

总结报告的主要内容包括项目建设总体完成情况、项目资金到位及使用情况、项目变更情况、工程质量情况、法律法规执行情况、档案资料情况、竣工决算情况、运行管理情况、项目建设成效、有关问题及建议等。

- [竣工验收]直属单位完成初步验收后，应向上级主管部门提出项目竣工验收申请报告，包括正式文件、总结报告、财务决算及审核报告。

- [验收分工及人员组成]有关主管部门按以下分工，及时组织项目竣工验收：

（一）国家发展和改革委审批立项的项目，由发展计划司会同有关行业司局组织验收或组织预验收并报送国家发展和改革委验收。视项目复杂程度确定合理验收组人数。

（二）农业部审批立项的中央投资1000万元以上的项目，对于部属三院本级和其他直属单位承担的行业建设项目由有关行业司局组织验收，基础设施项目由发展计划司组织验收；对于三院下属二级单位承担的项目，由三院组织验收。验收组人数不得超过5人，其中专家不得少于3人。

（三）农业部审批立项的中央投资1000万元以下的项目，由项目建设单位组织验收。验收组人数不得超过3人，其中专家不得少于2人。

- [竣工验收合格证书]竣工验收组织单位要及时将竣工验收报告和竣工验收表报发展计划司备案，督促建设单位在农业建设项目管理信息系统填报项目验收情况，并据此核发竣工验收合格证书。

- [档案管理]直属单位应按照有关规定建立健全项目档案，随项目建设进度即时收集、整理从项目提出到工程竣工验收各环节产生的全部文件资料，并分类立卷归档。竣工验收合格后，按有关规定移交档案。

- [财务管理]直属单位必须严格执行国家有关建设财务管理的规定，建立健全管理制度，做到专账管理、专款专用，不得套取、挤占、挪用、截留、滞留建设资金。

项目初步验收时，直属单位应按照国家有关规定编制竣工财务决算，并经有资质的中介机构审核。验收通过后，按规定办理竣工财务决算审批及固定资产移交手续。

- [后评价]项目建成运行后，项目审批部门可以根据有关规定，组织相关机构，开展项目后评价。

- 监督管理

- [监管要求]发展计划司、相关行业司局及三院，按照职责分工依法加强项目监督检查，确保工程质量、建设进度和资金的合理、安全使用，提高投资效益，并根据需要组织项目的专项检查。

直属单位要配合有关部门做好项目监督检查工作。

- [罚责]发展计划司会商有关司局，对年度投资计划执行不力，不履行建设程序，擅自变更建设地点、建设性质、建设内容、建设标准和投资规模，套用、挤占、挪用、截留、滞留建设资金或不落实配套资金，不按时完成建设任务和不按规定进行项目竣工验收，以及有其他严重问题的直属单位，视情节轻重采取限期整改、通报批评、停止拨款、撤销项目、停止安排新建项目等措施，并建议追究有关单位责任人的责任。

- 附则

- [参照]直属单位可以根据本办法的规定及职能分工，制订本单位的具体管理办法。

- [名词解释]本办法所称“以上”包括本数。

- [自建项目]使用纳入预算管理的自有资金进行建设的直属单位项目参照本办法管理。

- [解释权]本办法由发展计划司负责解释。

- [施行日期]本办法自颁布之日起施行。